投 標 須 知

一、工程名稱：小學部行政大樓遊戲區更換塑木整建工程

二、工程地點：臺北市士林區仰德大道一段一０一號。

三、投標廠商資格：凡經政府登記有案，並未受停業處分之裝修及土木工程等相關專業廠商，並持下列各項證件者：

（一）公司登記或商業登記證明文件。

資本額：新台幣貳佰萬元以上。

（二）廠商及負責人印鑑證明及印模單正本。

（三）廠商信用證明文件。（票據交換所票據退票資料查詢簡覆單）

（四）最近一期完稅證明文件。

（五）台灣區同業公會證書或相關工程完工證書等。

四、押 標 金：第一次投標總價之百分之五，以銀行本票（本票抬頭：臺北市私立華興高級中等學校）或現金方式於開標日當天現場繳交，未得標者當場發還，得標者轉為履約保證金。

五、工程範圍：本工程範圍包括投標須知、契約書、標單、估價單、招標紀錄、圖說等所載明之一切工程項目以及在工程技術上應完成之工作。

六、工地勘察：參加投標廠商於估價前應自行前往施工位置詳細勘察，有關數量、尺寸自行丈量，並配合現場施作。

七、工程期限及逾期罰款：本工程應於 110 年 05 月 20 日前限期完工，每逾一日按契約總價千分之一計算罰款，此項罰款本校得在廠商未領之工程款或保證金內扣除，如有不足，得向得標廠商追繳之。

八、付款辦法：本工程無預付款；全部工程完工經驗收合格，由乙方立具工程之保固切結書，（履約保證金自動轉為保固保證金）工程款一次付清。

九、工程保險：得標廠商應在開工前自行向產物保險公司辦理災害保險（天災及人力不可抗拒之變故）及工程綜合保險，並負擔其保險費，且至少

包括工程綜合損失險、工程第三人意外責任險、公共設施損害責任險，施工中發生之一切災害由承包商負責。

十、工程監督、物料檢驗及應辦事項：詳工程契約書。

十一、工程說明會及投開標：

（一）投標時間及地點：110年03月19日下午10時00分前交總務處。

（二）開標時間及地點：110年03 月 19日下午10時30分於本校校史室。

（三）本工程開標公開舉行，同一投標廠商不得超過二人出席。並應遵守

會場秩序，如有妨礙開標工作進行，本院校得取消其投標資格並勒

令退出。

（四）參加投標廠商須使用本校印發之空白標單，用藍色或黑色之毛筆、鋼筆或原子筆按下列說明逐項填寫清楚：

1.標單：

（1）本表所列產品需按圖說、規格材質說明要求，本表不再另作詳述，總金額需以中文大寫，再加蓋公司章及負責人印鑑，以便本校審查。

（2）標單總價應以中文大寫填明，所報價格應含營業稅。標單內之「單價」、「複價」及「總計」或「小計」應逐一用阿拉伯數字填寫清楚；並需加蓋公司、負責人印鑑章。(開標時亦請攜帶上述二章)

2.標　封：

（1）證件封：投標廠商應將下列資料裝入證件封內：本須知第三條各項資格證明。

（2）標單封：投標廠商應將本校發給之標單，依式清晰填寫裝入標單封

內。

◎標單封與證件封一併裝入投標封套內，於指定時間前以掛號或親自送達士林區仰德大道一段一０一號總務處，逾時未寄 (送) 達者，其標單無效不得參加開標。

（六）投標廠商所提標封如有下列之一者，其所投之標單無效。

1.投標廠商未附全部證件影印本或經審查不合格者。

2.標單、估價單以鉛筆填寫或未依規定填寫完整者。

3.標單及估價單不依式填寫、字跡模糊或塗改後未蓋印章或不能辨認者。

4.標單未以中文大寫填寫總價或總價末尾未加「整」或「正」字者。

5.變更標單式樣或塗改字句者。

6.標封、標單、估價單內另附條件者。

7.未用主辦工程機關加蓋印章之標單、規格統計表者。

8.投標廠商或負責人名稱與登記執照不符者。

9.標封及押標金逾越規定截止收件時間寄達者。

10.同一廠商投遞標封二封以上者。

11.受停業處分或被停止投標權尚未屆滿或撤銷者。

十二、決標：

（一）本工程之決標以採用底價以內之最低標價為原則。如最低標價高於底價時，本校得與最低標議減，但優先減價以一次為限，並以書面數字表明之；如仍高於底價時，得當場由有效標之投標廠商在原座位填單比價，其標價降至核定底價以內時決標。標單內工程估價單之工料項目與分析數量僅供參考之用，施工時如發現工程估價單之工料項目及數量與實際施作不符時，不再調整。

（二）本工程按投標總價決標，投標廠商應於投標前慎重核算工程項目、數量、材料、得標後如有混洧、不符或漏列，概由承攬廠商依照工程圖說或施工說明書規定完成，不得藉口要求加價及補貼。

（三）開標時發現投標廠商有串通圍標，以詐術取得不法利益之嫌疑者，本校除當場宣佈廢標外，並移送司法機關偵辦；決標後經檢舉查明屬實者亦同。

十三、簽約：

得標廠商應於決標後三日內完成訂約，簽約前應提出工程進度表並裝訂於契約書內，未依規定簽約廠商，以自動放棄承包本工程論處。

十四、保固期限：本工程保固期限為一年。

十五、本投標須知為契約之一部份，其效力與契約相同。

十六、參加投標廠商，應本誠信原則提供符合本校規格之各項設備，如驗收後查有不實偽造者，本校得要求得標廠商負責更換或依法處理。

十七、本投標須知如有未盡事宜，悉依照有關法令規定辦理。